Vasvár Város Képviselő-testülete

J e g y z ő k ö n y v

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. január 14-én megtartott rendkívüli üléséről.

Határozatok:

- Zárt ülés elrendelése a közösség és gazdaságélénkítést eredményező belváros rehabilitáció kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos előterjesztés tárgyalására

- „Közösség - és gazdaságélénkítést eredményező belváros-rehabilitáció” kivitelezőjének kiválasztására indított egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatos eljárási döntések

- „Közösség - és gazdaságélénkítést eredményező belváros-rehabilitáció” kivitelezőjének kiválasztására indított egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a ZÁÉV ZRT kihirdetése

Vasvár Város Képviselő-testülete

J e g y z ő k ö n y v

Készült Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. január 14-én megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

Jelen voltak: V. Németh Zsolt polgármester, Kovács Tilda

alpolgármester, Sejber Mihály, Gergye Re-

zső, Dr. Fabók Tibor, Galambos István, Fixl

László és Dr. Wessely István képviselők

/8 fő/

Dr. Pataky Pál képviselő: A napirend meg-

szavaztatását megelőzően érkezett meg az

ülésre, majd az ülés végéig jelen volt.

Zágorhidi Czigány Csaba tanácsnok: Az 1.

napirendi pont zárt ülésről szóló döntésé-

nek meghozatalát követően az ülés végéig

jelen volt. /10 fő/

Távol maradtak: Rózsás Miklós és Bedics Antal képviselők

/2 fő/

Szakértőként jelen voltak:

Dr. Ódor Ildikó jegyző,

Pálláné Dr. Lakics Erika aljegyző,

Kónya Emília, Varga Zoltán osztályveze-

tők,

Babos Eszter pályázati ügyintéző,

Burusán József esperes.

V. Németh Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását.

(Dr. Pataky Pál képviselő megérkezett az ülésre. A jelenlévő képviselők száma 9 fő.)

Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirenddel 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással egyetértett, s az alábbiak szerint jóváhagyta azt:

1./ Előterjesztés közösség és gazdaságélénkítést eredményező belváros rehabilitáció kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatban

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

- napirendi pont:

Előterjesztés közösség és gazdaságélénkítést eredményező belváros rehabilitáció kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatban

V. Németh Zsolt polgármester javasolta a napirend zárt ülés keretében történő tárgyalását, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat által kiírt pályázat elbírálásáról van szó, melynek nyilvános tárgyalása üzleti érdeket sértene.

Képviselő-testület a javaslattal 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással egyetértett, majd meghozta a következő határozatot:

1/2010./I.14./ számú képviselő-testületi határozat:

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelemmel az Ötv. 12. §. /4/ bek. b./ pontjára, valamint az SZMSZ 21. §. /2/ bek. b./ pontjára – a „Közösség - és gazdaságélénkítést eredményező belváros-rehabilitáció” kivitelezőjének kiválasztására indított egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatos előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el.

Felelős: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

Határidő: azonnal

(Zágorhidi Czigány Csaba tanácsnok megérkezett az ülésre. A jelenlévő képviselők száma 10 fő.)

Dr. Ódor Ildikó jegyző szóbeli kiegészítésében rámutatott: Kettő pályázat érkezett a belváros rehabilitációra kiírt közbeszerzésre, a ZÁÉV ZRT-től és a VV Építő Konzorciumtól. A közbeszerzési ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontok és súlyszámok alapján a ZÁÉV Zrt pályázata a legkedvezőbb, ezért a Bíráló Bizottság e céget javasolja a közbeszerzési eljárás győztesének kihirdetni. Mindkét pályázó alkalmas és érvényes pályázatot nyújtott be. Az ajánlati ár, a jótállás időtartama és a teljesítési határidő lett súlyszámozva. A súlyszámok eltérőek voltak az egyes bírálati szempontok tekintetében (ajánlati ár 7, jótállás időtartama 2, teljesítési határidő 1). A legnagyobb részarányt az ajánlati ár képviselte. A ZÁÉV Zrt és a VV Építő Konzorcium ajánlatának összevetése alapján megállapítható, hogy az ZÁÉV ZRT az ajánlati ár tekintetében nagyon kedvező ajánlatot tett. Megjegyezte, hogy a másik ajánlattevő (VV Építő Konzorcium) is az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten elvárt ajánlatot tett. A jótállás időtartamát és a teljesítési, kivitelezési határidőt tekintve is a ZÁÉV ZRT adta a kedvezőbb ajánlatot. Összességében tehát a Bíráló Bizottság azt állapította meg, hogy mindkét pályázó érvényes ajánlatott tett, így alkalmas arra, hogy teljesítse a közbeszerzésben kiírt feladatot. Tekintettel azonban arra, hogy összességében előnyösebb ajánlatot adott a ZÁÉV ZRT, a Bíráló Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy ezzel a céggel kösse meg a szerződést, e céget hirdesse ki a közbeszerzési eljárás győztesének. A második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek a VV Építő Konzorciumot hirdesse ki. Ha valamilyen oknál fogva a ZÁÉV ZRT visszalép, akkor a Konzorciummal - a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel – kell megkötnie az önkormányzatnak a szerződést. Elmondta még, hogy az előterjesztéshez csatolva lettek a bírálati lapok, valamint az akcióterületi terv, és annak egyes helyszíneit bemutató színes fotók.

Dr. Pataky Pál képviselő rámutatott: A ZÁÉV ZRT ajánlata a teljesítési határidő tekintetében lényegesen jobb a másik pályázóénál. Megkérdezte megvalósítható-e 4 hónap alatt a munka, és van-e kikötve kötbér?

Dr. Ódor Ildikó jegyző elmondta, hogy mindkét ajánlattevő tartott helyszíni bejárást az ajánlattétel előtt. A ZÁÉV ZRT elképzelése az, hogy egyszerre több helyszínen fog folyni a munka. A 4 hónap teljesítési határidőt a maga részéről reálisnak tartotta, ennyi idő alatt be lehet fejezni a munkát.

V. Németh Zsolt polgármester rámutatott, ha egy helyen valósulnának meg a több mint 200 millió forintos beruházás építőipari munkái, akkor nagyon szoros lenne a 4 hónapos határidő. Az ajánlattételi felhívás is tartalmazta, hogy alvállalkozó igénybevételére lehetőség van. Így egy időben különböző helyszíneken felvonulhat más-más vállalkozás. Hozzátette, a határidő tekintetében a templomnál lett megszabva kivitelezési határidő. Az egyház kérésének megfelelően a búcsúk idejéhez lett igazítva.

Dr. Pataky Pál képviselő az elhangzottak alapján nyugtázta, hogy a szombathelyi ajánlattevőnek is meg lett volna a lehetősége arra, hogy alvállalkozók bevonásával a teljesítést felgyorsítsa, 7 hónap helyett 4 hónap alatt befejezze.

Dr. Ódor Ildikó jegyző kifejtette: a ZÁÉV Zrt dolgozott már a városban több projektben. Részletes alvállalkozói kört von be munkáiba, ami nem haladta meg a Kbt. szerinti bejelentési szintet. Mindig tudta teljesíteni a határidőket. A kötbér összege rögzítve van. A ZÁÉV ZRT vállalta, ha nem teljesít, akkor mellékkötelezettségként fizeti a kötbért. Ismertetett ezek közül néhányat: késedelmi kötbér - 150 eFt/nap, meghiúsulási kötbér - az ajánlati ár 20 %-a, hibás teljesítési kötbér – hibánként 200 eFt.

Dr. Pataky Pál képviselő megkérdezte, hogy a nyertes pályázó mikor fogja elkezdeni a munkát?

Dr. Ódor Ildikó jegyző: Valószínű 2010. március hónapban.

V. Németh Zsolt polgármester válaszolt: Jelen közbeszerzés feltételes közbeszerzés. Akkor lehet szerződést kötni, ha a II. fordulós pályázat is sikeres lesz. Talán február végén döntés születik ebben. A határidő tartásában nem látott veszélyt a ZÁÉV ZRT részéről. Ezen véleményét az általános iskola felújítására alapozta, ahol határidőben teljesítettek, ha kellett éjszaka is dolgoztak.

Galambos István képviselő az iránt érdeklődött, hogy az eredeti elképzelések szerint valósul-e meg a projekt, tehát valamennyi felújítás, fejlesztés megtörténik-e?

V. Németh Zsolt polgármester elmondta, hogy a belváros rehabilitáció építőipari kivitelezési munkáinak egyik része önkormányzati és egyházi partnerségben valósul meg. Másik része vállalkozók által (Vasbolt kereskedelmi üzletfejlesztése – távhőre való rákötés, vizesblokkok felújítása, kialakítása, polcrendszer fejlesztés; Vaskapu Fogadó fejlesztése a vasvári vendégekért – étterem kialakítása; volt Serfőző ház rekonstrukciója – üzlethelyiségek kialakítása). Továbbá ehhez kapcsolódnak még egyéb programok, mint például: identitás erősítése, közvélemény-kutatás, városfejlesztési honlap, Vasvár kiadvány és Vasvár térkép készítése 2000 példányban, fotókiállítás, installációk. Szempont volt a pályázat elbírálásánál a helyi aktvitás bevonása a pályázatba. Ez a Vasvári Pál utcai patakmeder lakók közreműködésével történő kitisztításával valósul meg.

Elmondta, hogy a belső arányokat is tartani kellett az ajánlattevőknek a pályázatban. Ennek megfelel mindkét pályázat. A parkoló építések nem haladhattak meg egy bizonyos nagyságrendet. Érdekünk, hogy a fennmaradó pénzt a pályázat szabályaival összhangban elköltsük más, ide illeszthető feladatokra (pl. régészeti kutatások). A pályázat tartalmát illetően elmondta, hogy a parkolók, városi járdák, utak megújítása (Dr. Tretter László, Bartók Béla, Vasvári Pál, Béke, Petőfi Sándor és Szentmihályfalvi utcákban) egyértelműen az önkormányzat feladatát képezik. Egyértelműen az Egyházközség vállalása a templom kivitelezésére eső önrész biztosítása. Az önkormányzat vállalása még a kolostorkert rekonstrukciója, a kerengő homlokzatának felújítása, tetőfelújítás, vizesblokkok kialakítása. Ezen munkák nagy része rendezett hosszú távú szerződéssel. A tetőfelújításnál és a kerengő homlokzatának felújításánál közpénz átadással történik ez meg. 900 eFt körüli az az összeg, amit az Egyházközségnek be kell fizetni, de ezzel egyenlő nagyságú támogatást fog adni az önkormányzat az Egyházközségnek. Az ezzel kapcsolatos szerződések részben megvannak, részben készülnek, ami a terület használatát és szabályozását jelenti. Hangsúlyozta, hogy a vállalkozói elemek nélkül ez a pályázat nem lett volna eredményes.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén elsőként az előterjesztésben található, eljárási döntésekre vonatkozó határozati javaslatot tette fel szavazásra.

Képviselő-testület a határozati javaslattal 10 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett, majd meghozta a következő határozatot:

2/2010./I.14./ számú képviselő-testületi határozat:

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a „Közösség - és gazdaságélénkítést eredményező belváros-rehabilitáció” kivitelezőjének kiválasztására indított egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatban a következő eljárási döntést hozza:

1.) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a ZÁÉV Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be és alkalmas a szerződés teljesítésére.

2.) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a VV Építő Konzorcium (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be és alkalmas a szerződés teljesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Ódor Ildikó jegyző, Bíráló Bizottság elnöke

V. Németh Zsolt polgármester ezt követően az előterjesztésben található, érdemi döntésekre vonatkozó határozati javaslatot tette fel szavazásra.

Képviselő-testület a határozati javaslattal 10 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett, majd meghozta a következő határozatot:

3/2010./I.14./ számú képviselő-testületi határozat:

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a „Közösség - és gazdaságélénkítést eredményező belváros-rehabilitáció” kivitelezőjének kiválasztására indított egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatban a következő érdemi döntést hozza:

1.) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a „Közösség - és gazdaságélénkítést eredményező belváros-rehabilitáció” kivitelezőjének kiválasztására indított egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2.) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete „ A Közbeszerzésekről” szóló 2003. évi CXXIX. tv. 91. §. - ának /1/ bekezdésére figyelemmel a közbeszerzési eljárás nyertesének az összességében legelőnyösebb ajánlatot tévő Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt.-t (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlatok elbírálása során – a részszempontként megállapított pont – és súlyszámok alapján – összességében a legmagasabb értékelési pontszámot (100) kapta.

3.) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek a VV Építő Konzorciumot (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlatok elbírálása során – a részszempontként megállapított pont – és súlyszámok alapján – a második legmagasabb értékelési pontszámot (70,69) kapta.

4.) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Bíráló Bizottság elnökét, hogy a PROVITAL Fejlesztési tanácsadó Zrt közreműködésével az egyszerű közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről, és a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó egyéb intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 4. pontban: 2010.január 15., valamint az ajánlattételi felhívásban és a Kbt-ben meghatározott további határidők

Felelős: 4. pontban: Dr. Ódor Ildikó jegyző, Bíráló Bizottság elnöke, PROVITAL Fejlesztési tanácsadó Zrt. (Dr. Homolya  Róbert )

V. Németh Zsolt polgármester több tárgy nem lévén az ülést berekesztette.

K.m.e.

V. NÉMETH ZSOLT                Dr. ÓDOR ILDIKÓ

polgármester                      jegyző